**Project Allsafe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Integrative Meeting** | | | | | |
| **Date: 01/07/2021** | | **Hour: 10:00 a. m.** | | **Place:** Galvan Victor's Personal Meeting Room | |
| **Agenda** | | | | | |
| *1. Revisión de los materiales necesarios para la construcción de la maqueta.*  *2. Revisar el backend que será utilizado para las aplicaciones.*  *3. Revisar los datos que se estarán guardando en MongoDB.* | | | | | |
| **Assistants** | | | | | |
| *Colocar imagen de la reunión*   |  | | --- | | **Name** | | GALVAN COVARRUBIAS VICTOR MANUEL | | SANCHEZ GUTIERREZ ISAAC | | SILVAS PUGA MONSERRATH | | SOTO GRACIA AXEL RICARDO | |  | |  | |  | | | | | | |
| **No.** | **Homeworks** | | **Responsible** | | **Date** |
| 1 | *Diseño de la maqueta.* | | SANCHEZ GUTIERREZ ISAAC | | *02/07/2021* |
| 2 | *Revisión del diseño de la maqueta.* | | SOTO GRACIA AXEL RICARDO | | *02/07/2021* |
| 3 | Realizar la lista de materiales. | | SANCHEZ GUTIERREZ ISAAC SOTO GRACIA AXEL RICARDO | | *02/07/2021* |
| 4 | Construcción de la API por medio de JavaScript. | | SILVAS PUGA MONSERRATH | | *02/07/2021* |
| 5 | Definir la estructura que contendrán los CRUD utilizados en el proyecto. | | SILVAS PUGA MONSERRATH | | *02/07/2021* |
| 5 |  | |  | |  |
| 6 |  | |  | |  |
| 7 |  | |  | |  |
| **Conclusions:** | | | | | |
| 1. *Se llegó a los acuerdos establecidos en el documento de la propuesta enviado.* 2. *La maqueta contendrá todo lo que está especificado en el documento.* 3. *Se creará la API y CRUD de los tres sensores.*   **Generals Comments:**  *Las tareas establecidas dentro de la reunión serán presentadas al administrado de TI en la reunión del 02/07/2021 para ser posteriormente retroalimentados.* | | | | | |