## Slide 1: 1ra. JUNTA DE STATUS Correspondiente al periodo del al del 2020
MASTER CLINICIAN V1.0
TI - UTSLRC
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
VICTOR MANUEL GALVAN COVARRUBIAS

## Slide 2
Problemáticas actuales del proyecto
Junta de Status
Las actividades que deben de realizarse para la creación la agenda medica no tiene un tiempo designado. A causa del confinamiento es difícil designar un horario específico para que cada quien realice sus tareas.
La falta de comunicación puede llegar a interponerse en el desarrollo de los roles del equipo.
El miembro del equipo Lestat Parra no se le ha visto entrar a la mayoría de las clases las últimas semanas y no contesta los mensajes en grupo para consultas acerca de la integradora.
TI - UTSLRC

## Slide 3
Evaluación del staff
Junta de Status
TI - UTSLRC
Nombre | Meza Juan | Vega Alan | Parra Lestat |  |  | Nivel | 
Conocimiento | 5 | 5 | 5 |  |  | Excelente | 5
Calidad en actividades | 5 | 5 | 5 |  |  | Muy bien | 4
Actitud | 5 | 5 | 3 |  |  | Bien | 3
Responsabilidad | 5 | 4 | 3 |  |  | Regular | 2
Comunicación | 4 | 3 | 1 |  |  | Malo | 1
Trabajo en equipo | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 
Promedio | 4.5 | 4.1 | 3.0 | 0.0 |  |  |